| Departamento: | Dirección de Proyecto | Santiago de Chile 18/04/2020 |
| --- | --- | --- |
| Autor: | Agustín Bornscheuer Jen Pierr Cieza Henry Lohse Ignacio Pérez |  |
| Teléfono: | - |  |
| E-Mail: | - |  |

# Proyecto “Sistema de Gestión para  Restaurant Core v.1.”               Acta de la reunión celebrada el 20-04-2020, Versión 1.1

| Fecha, hora: | 18-04-2020, 09:00 |
| --- | --- |
| Lugar: | Sala de reuniones |
| Asistentes: | Product Backlog Ingeniero de requerimientos |

| ## Puntos del orden del día |  |
| --- | --- |
| Punto | Tema |
|  | Punto 1: Aprobación del acta del 18-04-2020 |
|  | Punto 2: Definición de requerimientos del proyecto |
|  | Punto 3: Definición del alcance del proyecto |
|  | Punto 4: Definición de restricciones del proyecto |

| ## Detalles y resultados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntos del orden del día |  |  | ¿Quién? | ¿Hasta cuándo? |
| Punto 1: Aprobación del acta del 18-04-2020 |  |  |  |  |
| 1 |  | El presente documento | Alejandro Gonzalez | 25-04-2020 |
| Punto 2: Definición de requerimientos del proyecto |  |  |  |  |
| 2.1 2.1.1 2.1.2 |  | Control de inventario Control de ingreso de productos. Control de egreso de productos. | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 18-04-2020 |
| 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 |  | Control de ventas Control de ventas por fecha. Control de ventas por producto. Control de ventas por garzón. | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 18-04-2020 |
| 2.3 2.3.1 2.3.2 |  | Panel de control de usuario Usuario Administrador(Con acceso único a todas las funciones). Usuario Garzón(Con acceso restringido a funciones específicas). | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 18-04-2020 |
| 2.4 2.4.1 2.4.2 |  | Modulo de asignacion de mesas Asignación de garzón a mesa correspondiente. Visualización del estado de la mesa(disponible u ocupado). | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 18-04-2020 |
| 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 |  | Módulo de registro de productos Ingresar productos a la base de datos. Descripción de los ingredientes. Crear categorías para los productos. | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 18-04-2020 |
| 2.6 2.6.1 2.6.2 |  | Aplicación de escritorio Accesible para cualquier dispositivo autorizado Funcionamiento en modo offline | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 18-04-2020 |
| Punto 3: Definición del alcance del proyecto |  |  |  |  |
| 3.1 | Entrega de software para iniciar pruebas reales al finalizar el 8vo Sprint. |  | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 27-06-2020 |
| 3.2 | Entrega en operación total al finalizar el 12vo Sprint. Dejando la operación de contabilidad e impuestos exenta para un segundo tramo de requerimiento y post-venta. |  | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 27-06-2020 |
| Punto 4: Definición de restricciones del proyecto |  |  |  |  |
| 4.1 |  | No desea, ni se ve interesado en contratar un proveedor de internet ni montar su servicio en la nube. | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | Indefinido |
| 4.2 |  | Reticencia al cambio por parte de los mozos en su metodología de trabajo, por lo cual se analiza su método actual para implementar el software de manera esquemática a su forma laboral para no generar un cambio en su metodología de atención actual. | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | Indefinido |
| 4.3 |  | Negación de información contable para analizar y evaluar el proyecto. | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | Indefinido |
| Resultados/ acuerdos |  |  |  |  |
| Punto 1 |  | - Presentar una propuesta sobre el cómo abordar y desarrollar los requerimientos que solicitan, mostrando una presentación interna del proyecto. | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 18-04-2020 |
| Punto 2 |  | - Cada dos sprints generar un entregable. | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 18-04-2020 |
| Punto 3 |  | - Comenzar las etapas de modelado a partir del sprint... | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 18-04-2020 |
|  |  | Fecha de la siguiente reunión. | Cliente: Arturo Fernández y Product Owner: Alejandro Gonzalez | 25-04-2020 |

___________________________________	     	___________________________________

Lugar, fecha				                            Redactor del acta, nombre / departamento